# План разработки

# Визуализатор алгоритма Форда–Беллмана

Бригада: Васюкевич Александр (АВ), Бурменский Алексей (АБ), Стрижков Иван (ИС)

Роли: АВ — UI и интеграция модулей, АБ — модель данных, парсинг, логика алгоритма, ИС — графическая визуализация и рендеринг графа.

# Прототип

Цель: сверстать графическое представление будущей программы прямо в приложении на Java Swing. Окно и все элементы интерфейса создаются в коде, но не связаны с логикой: кнопки не реагируют, файл не загружается, алгоритм не выполняется. Свёрстанное окно переиспользуется в Alpha-версии.

## Васюкевич Александр

1. Создать структуру проекта (пакеты, точка входа Main.java) и главное окно приложения (JFrame).

2. Сверстать разметку главного окна средствами Swing: панель управления сверху, холст графа по центру, таблица расстояний справа, область текстового пояснения снизу, поля номера прохода и номера текущего шага.

3. Разместить в окне все элементы управления — кнопки «Загрузить файл», «Запустить», «Вперёд», «Назад», переключатель «Авто», поле интервала, «Редактировать», «О разработчиках» — без привязки к логике: нажатия ничего не выполняют.

### Срок сдачи

12:00 13.07.26

## Бурменский Алексей

1. Подготовить пример исходного файла с описанием графа (формат из спецификации, раздел 3) и захардкодить по нему тестовый граф в коде для отображения на холсте.

2. Продумать структуру данных модели (Graph, Vertex, Edge) и представить её в виде схемы/диаграммы для дальнейшей реализации.

3. Составить предварительный перечень проверок входного файла, которые будут реализованы в Alpha-версии (набросок на основе раздела 4 спецификации).

### Срок сдачи

12:00 13.07.26

## Стрижков Иван

1. Реализовать заготовку GraphPanel (JPanel) и отрисовать на ней захардкоженный пример графа: вершины как круги с именами, рёбра как стрелки с указанием весов и направлений.

2. Показать на холсте выделение текущего обрабатываемого ребра и вершин отдельным цветом или жирным контуром — на статичном примере, без логики алгоритма.

3. Сверстать заготовки модальных окон в Swing: окно сообщения об ошибке / «О разработчиках» и окно создания/редактирования вершины.

### Срок сдачи

12:00 13.07.26

Результат Прототип: приложение запускается и показывает свёрстанное окно с захардкоженным примером графа и всеми элементами интерфейса. Логики нет — кнопки не работают, файл не загружается, алгоритм не выполняется. Свёрстанное окно и GraphPanel переиспользуются в Alpha-версии.

# Версия 1

Цель: загрузка графа из файла, отображение графа на экране, вывод финального результата алгоритма одной кнопкой.

## Васюкевич Александр

1. Создать структуру проекта (пакеты, точка входа Main.java).

2. Реализовать главное окно приложения (JFrame): разметка областей — панель управления сверху, холст графа по центру, таблица расстояний справа, текстовое пояснение снизу.

3. Реализовать кнопку «Загрузить файл» с JFileChooser.

4. Реализовать переиспользуемое модальное окно MessageDialog(String title, String message) для вывода ошибок.

5. Реализовать кнопку «Запустить» — вызов алгоритма и вывод в текстовую область финального результата и простейшего лога работы алгоритма (протокол по проходам и рассмотренным рёбрам).

6. Связать модули: парсер → модель графа → отрисовка → алгоритм.

### Срок сдачи

12:00 15.07.26

## Бурменский Алексей

1. Реализовать классы модели данных: Graph, Vertex, Edge.

2. Реализовать GraphParser — чтение входного файла, создание объекта Graph.

3. Реализовать валидацию входного файла (пункты 1–11 из спецификации, раздел 5): пустой файл, несуществующий файл, неверный формат, отсутствие стартовой вершины, необъявленная стартовая вершина, отсутствие вершин, ребро к несуществующей вершине, нечисловой вес, дубликаты вершин, неизвестная команда, неверное число аргументов.

4. Подготовить набор тестовых .txt файлов: корректные графы (3–4 шт.), файлы с ошибками для каждого типа валидации.

### Срок сдачи

12:00 15.07.26

## Стрижков Иван

1. Реализовать GraphPanel (JPanel) — отрисовка графа: вершины как круги с именами, рёбра как линии со стрелками и весами.

2. Реализовать автоматическое размещение вершин на холсте (например, по кругу или силовой алгоритм).

3. Реализовать алгоритм Форда–Беллмана (BellmanFord.java) — вычисление финальных расстояний и предшественников, а также формирование простейшего лога работы алгоритма: для каждого прохода и рассматриваемого ребра — проверка условия релаксации и было ли обновлено расстояние.

4. Реализовать статическую таблицу расстояний (JTable): столбцы Vertex, Distance, Parent.

### Срок сдачи

12:00 15.07.26

Результат версии 1: приложение запускается, загружает файл, показывает граф, по кнопке «Запустить» показывает итоговые расстояния в таблице, а в текстовой области — финальный результат и простейший лог работы алгоритма (по проходам и рассмотренным рёбрам).

# Версия 2

Цель: пошаговая визуализация алгоритма с навигацией вперёд/назад, автоматический режим, текстовые пояснения к каждому шагу.

Васюкевич Александр

1. Реализовать кнопки «Вперёд», «Назад» — переключение между шагами алгоритма.

2. Реализовать кнопку-переключатель «Авто» — запуск/остановка автоматического выполнения через javax.swing.Timer.

3. Реализовать поле ввода интервала (мс) с debounce.

4. Реализовать обновление всех компонентов UI при переходе между шагами: подсветка на графе, таблица, текст, номер шага/прохода.

5. Реализовать окно «О разработчиках» — модальное окно с ФИО, группами, фотографиями/мемами.

### Срок сдачи

12:00 17.07.26

## Бурменский Алексей

1. Реализовать класс StepState — хранение состояния одного шага: номер шага, номер прохода, текущее ребро, массив расстояний, массив предшественников, текстовое пояснение, флаг обновления, флаг отрицательного цикла.

2. Реализовать генерацию полной истории шагов (List<StepState>) при запуске алгоритма.

3. Реализовать генерацию текстовых пояснений к каждому шагу по формату из спецификации (раздел 11).

4. Реализовать детекцию отрицательного цикла (N-й проход) и соответствующее пояснение.

5. Реализовать сохранение результата алгоритма в файл (JFileChooser для выбора пути, формат из раздела 16).

### Срок сдачи

12:00 17.07.26

## Стрижков Иван

1. Реализовать подсветку текущего ребра и вершин на графе при переходе между шагами: разные цвета для текущего ребра, начальной вершины, конечной вершины, обновлённой вершины.

2. Реализовать динамическое обновление таблицы расстояний при каждом шаге.

3. Реализовать отображение номера текущего шага и номера прохода в интерфейсе.

4. Реализовать прокрутку области графа (JScrollPane) при больших графах.

5. Реализовать прокрутку таблицы расстояний при большом числе вершин.

### Срок сдачи

12:00 17.07.26

Результат версии 2: алгоритм выполняется пошагово, пользователь переключает шаги вперёд/назад, видит подсветку, текстовые пояснения и обновление таблицы. Работает авто-режим.

# Final-версия

Цель: ручной ввод графа в приложении, перетаскивание графа мышью, восстановление путей, полная обработка ошибок, полировка.

## Васюкевич Александр

1. Реализовать кнопку «Редактировать» — включение/выключение режима редактирования.

2. Реализовать создание вершины по клику на свободное место в режиме редактирования.

3. Реализовать модальное окно создания/редактирования вершины: поле имени, список рёбер, поле добавления ребра (EDGE A B 10), кнопки «Сохранить» и «Удалить».

4. Финальная полировка UI: выравнивание элементов, состояния кнопок (enabled/disabled), единообразный стиль.

### Срок сдачи

23:59 18.07.26

## Бурменский Алексей

1. Реализовать логику добавления/удаления вершин и рёбер из модели графа через интерфейс редактирования.

2. Реализовать обработку оставшихся ошибок (пункты 10–13 из раздела 17): запуск без графа, сохранение до выполнения, некорректный интервал, невозможность сохранения файла.

3. Написать README.md для репозитория: описание проекта, инструкция по сборке и запуску, описание формата файла.

4. Финальное тестирование всех сценариев валидации.

### Срок сдачи

23:59 18.07.26

## Стрижков Иван

1. Реализовать перетаскивание графа средней кнопкой мыши.

2. Реализовать отображение восстановленных путей в финальном результате (раздел 15).

3. Комплексное тестирование: графы с отрицательными циклами, недостижимые вершины, большие графы (10+ вершин), крайние случаи.

4. Исправление багов, найденных при тестировании.

### Срок сдачи

23:59 18.07.26

Результат Final: полнофункциональное приложение — загрузка из файла и ручной ввод графа, пошаговая визуализация с пояснениями, навигация, авто-режим, сохранение результата, обработка всех ошибок.

# Общие обязанности (все участники на каждом этапе)

• Код-ревью изменений друг друга перед слиянием.

• Осмысленные сообщения коммитов на русском языке (примеры в спецификации, раздел 18).

• Тестирование своих модулей перед сдачей этапа.

• Актуализация тестовых файлов при изменении формата.